PROJECT CHARTER

| NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA |
| --- | --- |
| “Estudio de viabilidad para el despacho de vehículos de carga para la ruta Tocancipa- Barbosa (por Chiquinquirá) frente a la ruta Tocancipa- Barbosa (por Tunja)” | 23 de Junio de 2025 |

SPONSORS DEL PROYECTO

Área de Operaciones, Regional Central, Profesional de operaciones.

CLIENTE DEL PROYECTO

Área de Operaciones, Regional Central.

| GERENTE DEL PROYECTO | David Ernesto Salgado Salgado |
| --- | --- |
| RESPONSABILIDADES | - Definir los aspectos clave a analizar. - Definir el método de recolección de información. - Definir las actividades y el cronograma de ejecución del proyecto. - Definir el método de comparación y evaluación de los aspectos analizados. - Definir los medios para la comunicación de los resultados e implementación. |
| MIEMBRO 2 DEL EQUIPO | Nombre Apellido |
| RESPONSABILIDADES | - Responsabilidad 1 - Responsabilidad 2 |

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Como parte de la estrategia de negocio de la empresa, basada en los pilares de seguridad, servicio y costo, además de la política de buscar ideas que aporten al negocio, se plantea la posibilidad de hacer despachos en la ruta Tocancipa, Barbosa (por Chiquinquirá) en vez de la ruta actual, Tocancipa Barbosa (por Tunja), ya que Empíricamente, se ha determinado que esta ruta es más corta, y por ende menos costosa que su homóloga; es necesario efectuar un análisis integral que permita determinar con certeza la utilidad de autorizar el tránsito

por esta ruta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se busca determinar la viabilidad del despacho de vehículos en la ruta Tocancipa Barbosa (por Chiquinquirá), actualmente este despacho se realiza por la ruta Tocancipa Barbosa (por Tunja) y la ruta propuesta no se encuentra autorizada; se piensa que el tránsito por esta vía pueda representar un ahorro importante en costos y tiempos. Por lo que se busca tramitar la respectiva autorización por medio de un estudio de viabilidad.

Se planea hacer una comparación de aspectos claves entre las dos rutas tales como: Seguridad (entorno), Distancia, Costos asociados, y Estado y tránsito de la vía.

Adicional a esto, se analizarán los vehículos despachados por estas dos rutas para determinar qué tipo de vehículo tiene cualidades (Consumo de combustible, tracción, desgaste), que le permitan un mejor desempeño por esta ruta.

Se espera determinar qué porcentaje de ahorro significará el despacho por la ruta propuesta, frente al a ruta actual, así como el porcentaje de reducción del tiempo de entrega y confiabilidad del despacho frente a eventos externos adversos (seguridad).

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| OBJETIVOS DEL PROYECTO |  | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| ALCAN CE | Reducir la variabilidad y los reprocesos en el área de compras mediante la implementación de seis sigma. | Lograr una reducción del 10% de costos asociados a reprocesos y mejorar en 5 puntos porcentuales la satisfacción del cliente interno en cuanto a procesos de compras. |
| TIEMPO | Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. | Las mejoras deben estar operativas en Diciembre de 2014. |
| COSTE | Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto. | No superar el presupuesto definido. |

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

| EVENTOS SIGNIFICATIVOS | FECHA PROGRAMADA |
| --- | --- |
| Realización de un diagnóstico del conocimiento actual en el área de compras de la metodología de Seis Sigma | 01 de agosto de 2014 |
| Realizar y presentar el mapeo de los procesos | 01 de Septiembre de 2014 |
| Seleccionar las variables del proceso que serán | 01 de Octubre de 2014 |

| medidas y realizar la medición de los procesos |  |
| --- | --- |
| Efectuar el análisis de los datos obtenidos en la medición | 01 de Noviembre de 2014 |
| Identificar e implementar las mejoras | 01 de Diciembre de 2014 |
| Asegurar la implementación y definir mecanismos de control | 01 de Enero de 2015 |

RIESGOS DEL PROYECTO

- Interpretación errada de la información obtenida lo que puede conducir al planteamiento de propuestas erradas o no aplicables. Para prevenir que la ocurrencia de este riesgo se definirá un mecanismo de validación de los datos y de las propuestas mediante “juicio de expertos”.

- Demora en el avance de cada una de las etapas del proyecto para lo cual se definirá un cronograma riguroso sobre el cual se realizará un seguimiento detallado al avance de las tareas. Se implementará un esquema de semaforización para identificar oportunamente posibles demoras y definir planes de acción.

RECURSOS DEL PROYECTO

| Humanos | Cargo |
| --- | --- |
| Tecnológicos | Cantidad |
| Financieros | $ |

AUTORIZADO POR

Sponsor del proyecto

Nombre: Cargo: Email: Teléfono:

Gerente del proyecto

Nombre:

Cargo: Practicante Email corporativo: Teléfono: