# Proyecto Integrador

## Formulación y planificación para la implementación de un sistema informático de control y gestión para un gimnasio

### Descripción del proyecto

Un gimnasio de la ciudad desea modernizar sus procesos administrativos y operativos mediante la implementación de un sistema informático que permita automatizar el control de acceso de clientes, el registro de asistencias, la facturación y la generación de información para la toma de decisiones.

Actualmente, el gimnasio realiza varios procesos de forma manual, generando retrasos, errores administrativos y poca disponibilidad de información para el seguimiento de clientes e ingresos.

Como empresa consultora de tecnología, el equipo deberá desarrollar una propuesta integral de proyecto, considerando aspectos técnicos, económicos y de gestión que permitan recomendar la mejor alternativa de implementación.

El proyecto deberá analizar y comparar dos escenarios:

### Alternativa 1: Solución Local (On-Premise)

- Sistema instalado en un computador existente del gimnasio.

- Base de datos alojada localmente.

- Integración con torniquete y biométrico.

- Facturación electrónica desde infraestructura local.

### Alternativa 2: Solución en la Nube (Cloud)

- Aplicación alojada en infraestructura cloud.

- Acceso mediante navegador web.

- Base de datos en la nube.

- Integración con dispositivos físicos del gimnasio.

- Facturación electrónica en línea.

- Administración remota.

El equipo deberá emitir una recomendación sustentada.

# Entregables del proyecto

## 1. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto)

Objetivo: Autorizar formalmente el proyecto y definir su alcance inicial.

Debe incluir:

### 1.1 Información general

- Nombre del proyecto

- Fecha

- Patrocinador

- Director del proyecto

- Equipo

### 1.2 Problema identificado

Describir la situación actual.

Ejemplo de orientación:

El gimnasio presenta demoras en el registro de ingresos, errores en el cálculo de pagos y ausencia de reportes oportunos.

### 1.3 Objetivo general del proyecto

Debe formularse utilizando un verbo medible.

Ejemplo:

Implementar una solución tecnológica que automatice el control de acceso y procesos administrativos del gimnasio.

### 1.4 Alcance preliminar

Indicar qué incluye y qué no incluye.

Ejemplo:
Incluye:

- Control de ingreso.

- Facturación.

- Reportes.

No incluye:

- Aplicación móvil.

- Integración contable externa.

### 1.5 Interesados (Stakeholders)

Identificar:

- Propietario.

- Administrador.

- Clientes.

- Equipo técnico.

- Proveedor de facturación.

### 1.6 Restricciones y supuestos

Ejemplo:

- Se utilizará el computador existente.

- Presupuesto limitado.

- Disponibilidad de Internet.

## 2. Estudio de Factibilidad

Objetivo: Determinar si el proyecto debe ejecutarse.

Evaluar:

### 2.1 Factibilidad técnica

Analizar:

- Hardware requerido.

- Compatibilidad biométrico–software.

- Conectividad.

- Escalabilidad.

Ejemplo:
No indicar solamente “sí es posible”; justificar.

### 2.2 Factibilidad económica

Comparar costos:

- Equipos.

- Licencias.

- Desarrollo.

- Implementación.

- Operación.

Debe incluir:

- Tabla comparativa.

- Costo total anual.

### 2.3 Factibilidad operativa

Evaluar:

- Facilidad de adopción.

- Capacitación.

- Cambios en procesos.

### 2.4 Factibilidad legal

Considerar:

- Facturación electrónica.

- Protección de datos.

### 2.5 Conclusión

Seleccionar una alternativa sustentando la decisión.

## 3. Propuesta Técnica – Económica

Objetivo: Presentar una solución profesional.

Debe contener:

### Parte técnica

- Arquitectura propuesta.

- Componentes.

- Tecnologías.

- Integraciones.

- Diagramas.

Ejemplo:
Servidor → API → Base de Datos → Facturación → Torniquete.

### Parte económica

Construir una proforma.

Debe incluir:

| Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |

Incluir:

- Equipamiento.

- Desarrollo.

- Licencias.

- Servicios.

- Soporte.

Agregar:

- Vigencia.

- Condiciones comerciales.

## 4. Plan del Proyecto

Objetivo: Planificar la ejecución.

Debe incluir:

### EDT / WBS

Descomposición del trabajo.

Ejemplo:

Inicio
→ Análisis
→ Diseño
→ Desarrollo
→ Integración
→ Pruebas
→ Implementación

### Cronograma

- Actividades.

- Duración.

- Dependencias.

Presentar:

- Gantt.

## 5. Plan de Recursos

Objetivo: Definir personas y recursos.

Incluir:

### Recursos humanos

- Director.

- Analista.

- Desarrollador.

- Técnico.

- Capacitador.

### Recursos tecnológicos

- Equipos.

- Software.

- Servicios.

Ejemplo:

| Recurso | Función | Tiempo |
| --- | --- | --- |

## 6. Plan Financiero

Objetivo: Administrar el presupuesto.

Incluir:

- Presupuesto total.

- Flujo de pagos.

- Distribución mensual.

- Reserva para contingencias.

Ejemplo:
Contingencia: 10–15%.

Presentar:

- Curva de desembolso.

## 7. Plan de Riesgos

Objetivo: Identificar amenazas y respuestas.

Construir matriz:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta |

Ejemplos:

- Falla del biométrico.

- Retraso del proveedor.

- Caída de Internet.

- Rechazo de usuarios.

Para riesgos críticos:

- Plan preventivo.

- Plan de contingencia.

## 8. Plan de Aceptación

Objetivo: Establecer cómo se aprobará el proyecto.

Definir:

### Criterios de aceptación

Ejemplo:

- Registro correcto ≥ 98%.

- Facturación sin errores.

- Reportes operativos.

### Pruebas

- Funcionales.

- Integración.

- Usuario.

### Responsable de aprobación

## 9. Plan de Comunicación

Objetivo: Gestionar el flujo de información.

Definir:

| Información | Responsable | Frecuencia | Medio |

Ejemplos:

- Avances.

- Incidentes.

- Reuniones.

- Entrega de resultados.

Análisis esperado:
Justificar frecuencia y canal.

# Entrega final

Presentar un documento consolidado que incluya todos los apartados y una sección final denominada:

## Recomendación Ejecutiva

Responder:

- ¿Qué alternativa recomiendan?

- ¿Por qué?

- ¿Qué riesgos tendría la decisión?

- ¿Cuál sería el retorno esperado para el gimnasio?

- ¿Qué se implementaría en una segunda fase?

La calificación priorizará la calidad del análisis y la justificación de decisiones sobre el diseño visual del documento.

Adicional realizar una presentación ejecutiva que incluya todos los puntos de forma resumida, la cual será sustentada.